KUAICV · Multi-Agent HOI Toy Experiment
World Model + Planner 확장 계획

더 많은 agent, 더 넓은 validation

지금 코드는 agent 6명에서 물리적으로 멈춥니다. mode 16개를 뽑기 위해 138,240개를 전부 만들었다가 버리기 때문이고, 8명이면 3,096만 개라 아예 돌지 않습니다. 성능 향상 · 더 넓은 검증 · agent 수 확장,
이 3가지 목표를 위해서는 이 문제를 해결해야합니다.

1. 지금 코드의 단점

Expanded blocker — sample_modes()

mode 16개를 고르는 데 걸리는 시간입니다. 함수가 전체 조합 공간을 먼저 다 만든 뒤 그중 16개를 추출하기 때문에, 뽑는 개수와 무관하게 agent 수가 늘어남에 따라 폭등합니다.

| agent 수 | 양보 순열 | 경로 조합 | 전체 mode | 16개 뽑는 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 4 | 24 | 0.00 s |
| 3 | 6 | 8 | 144 | 0.00 s |
| 4 | 24 | 16 | 1,152 | 0.10 s |
| 5 | 120 | 32 | 11,520 | 1.01 s |
| 6 | 720 | 64 | 138,240 | 29.84 s |
| 8 | 40,320 | 256 | 30,965,760 | 실행 불가 |

연산 시간 비중

chain3에서 rollout 16개를 만들고 전부 채점했을 때의 분포입니다. 생성이 99.7%, 채점이 0.3%의 시간을 차지합니다.

| 구간 | 비중 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| controller.step() | 98 % | 매 스텝 동역학 — rollout 시간의 거의 전부 |
| ├ free_steps() | 30 % | 후보별 장애물 swept 검사 |
| ├ _ttc() | 13 % | 이웃별 충돌까지 시간 |
| └ 파이썬 루프 | 19 % | agent 루프 · 이웃 루프 오버헤드 |
| Planner.evaluate() | 0.3 % | rollout 하나당 3 ms |

품질 쪽 미해결

| 문제 | 증거 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| mode 샘플링이 균등 | chain3 seed 0/1/2 → 19.4 / 19.5 / 25.2 s | 표준편차 2.71 s. 좋은 양보 순서를 통째로 놓침 |
| soft cost 항 미검증 | 7개 중 0개 | 5종 전부에서 선택 = 가장 빠른 feasible rollout. 나머지는 동점 처리용으로만 작동 |
| 비교 기준 소멸 | coordination A* — 3-agent 10 s | 4명 이상 격자 폭발. 상한 baseline 자체가 없어짐 |
| 평가가 시연 수준 | 시나리오 5종 | 직접 설계한 것이라 "되는 경우"만 보임 |

2. 분업할 task

할 일을 적절히 2개의 트랙으로 구분하였습니다. 
본인이 담당하실 트랙부분을 자세히 봐주시되, 제 트랙은 어떤 걸 담당하는지도 확인하셔서
충돌 안일어나게만 Track B 부분 구현하시면 좋을 것 같습니다.

|  | Track A — 류현우 | Track B — 김지성 |
| --- | --- | --- |
| 하는 일 | World Model & Controller | Planner & Benchmark |
| 파일 | wm/controller.py · wm/worldmodel.py · wm/modes.py (신규) | wm/planner.py · wm/costs.py (신규) · bench/ · scripts/check_wm.py |
| 계산 비중 | 99.7 % | 0.3 % |
| 1순위 | A1 mode 공간 재설계 | B1 벤치마크 하네스 |

3. Track A — World Model & Controller (류현우)

A1.  mode 공간을 조합에서 그래프로 변경하기

양보 순서가 전역 순열이라 n!, 경로가 |lib|^n, 게다가 전부 열거한 뒤 16개만 남깁니다. 
이 문제 때문에 agent 확장에 어려움이 있습니다.

- conflict graph를 먼저 만든다 — 경로가 실제로 교차하거나 근접하는 쌍만 간선으로 표현. 대부분의 쌍은 서로 만나지 않습니다.

- 연결 성분별로 독립 결정 — fork3의 B·C처럼 무관한 agent들의 선택지를 곱하지 않습니다. 이것만으로 조합이 지수에서 거의 선형으로 떨어집니다.

- 전역 순열 대신 간선별 이진 결정 또는 연속 우선도 벡터 p ∈ [0,1]^n 으로 α_ij = f(p_i − p_j). 차원이 n!에서 n이 됩니다.

- 열거하지 말고 직접 샘플링 — 지금처럼 다 만들고 버리지 않습니다.

성공지표  n=8에서 sample_modes 0.1초 미만, mode 개수가 agent 수와 무관하게 고정, 5종 회귀 수치 불변

A2.  이웃 pruning과 안전 투영 벡터화

agent 수가 늘 때 step() 안의 비용이 n²로 자랍니다. 그런데 실제로 상호작용하는 이웃은 대부분 한두명밖에 없습니다.

- 이웃 루프를 반경 또는 k-nearest로 자릅니다 — (지금은 전부 훑음).

- _project_safe의 O(n²) × 12회 파이썬 루프를 벡터화합니다.

- 후보 속도 개수를 상황에 따라 조절합니다.

성공지표  n=8 rollout 1회가 n=3의 2배 이내. 안전 보장(충돌 0)은 그대로 유지

A3.  rollout 병렬화

mode별 rollout은 서로를 전혀 참조하지 않습니다. 지금은 순차 실행합니다.

- multiprocessing.Pool로 mode 단위 분산. 상태가 TeamState 하나로 직렬화되므로 구조 변경이 거의 없습니다.

- 결정론 유지가 조건 — tests/test_safety.py의 test_deterministic_for_a_fixed_seed가 이걸 지킵니다.

성공지표  8코어에서 5배 이상 단축, 동일 seed에서 결과 일치

A4.  적응적 mode 샘플링

지금은 mode를 16개만 무작위로 뽑아서 chain3의 seed 2에서 좋은 양보 순서를 통째로 놓치고 25.2초가 나옵니다.

- 2단계 탐색 — 짧은 horizon으로 거칠게 훑고, 상위 후보 주변만 정밀하게 다시 만듭니다.

- conflict graph의 각 간선에 대해 양방향 양보를 모두 한 번씩은 보장합니다. 지금은 우연에 맡깁니다.

성공지표  chain3 seed 표준편차 2.71 s → 0.5 s 이하. B의 대량 벤치마크로 측정

A5.  dependency 대기를 정지에서 감속으로

선행 agent를 기다리는 후행 agent가 waypoint 0.45 m 앞에서 제자리에 섭니다. fork3에서 B가 8.8–10.5초, C가 9.8–10.4초 완전 정지합니다.

- 선행 agent의 예상 작업 종료 시각은 이미 알고 있으므로, 거기 맞춰 접근 속도를 낮추면 정지가 사라집니다.

- team time은 어차피 선행 agent에 묶여 있어 그대로일 것입니다 — 얻는 것은 실제 로봇에 올릴 수 있는 부드러운 움직임입니다.

성공지표  완전 정지 스텝 수 대폭 감소, makespan 회귀 없음

A6.  livelock 탈출

현재는 정체를 감지하면 그냥 포기합니다. 정체 상황에 놓일 때 실제로 탈출하려는 행동 없이 실패처리만하는 문제를 개선해야합니다. agent가 늘수록 좁은 곳에서 이 상황이 잦아집니다.

- 감지 시 일시적으로 큰 우회나 후진을 허용하는 탈출 동작.

- 후보가 전부 기각될 때의 fallback — 지금은 속도 0으로 떨어지고 그대로 굳습니다.

성공지표  B의 대량 인스턴스에서 livelock 실패 비율 측정 후 절반 이하로

4. Track B — Planner & Benchmark (김지성)

B1.  벤치마크 하네스

지금 증거는 직접 설계한 시나리오 5종뿐이라 "되는 경우 시연"을 벗어나지 못합니다. 돌아가는 뼈대는 bench/에 있고, 상세 지시는 bench/README.md에 있습니다.

- world.py의 random_problem()은 이미 n_agents를 받습니다. 난이도 축만 파라미터화하면 됩니다 — agent 2–8명 · waypoint 근접도 · 통로 폭 · 장애물 밀도 · dependency 구조(chain / fork / join / 없음)

- 인스턴스 × 다중 seed × 방법별로 실행해 CSV로. seed 편차가 이미 실재하는 문제라 단일 실행 수치는 신뢰할 수 없습니다.

- 산출: 난이도별 성공률 곡선, makespan / 하한 비율 분포, 실패 원인 분류.

- 재현성: 결과 행마다 git commit hash와 seed를 박습니다 (이미 run.py에 있음).

성공지표  하룻밤에 1,000 인스턴스를 돌리고 한 장의 요약 그림이 나오는 스크립트

B2.  cost 항 검증 — 7개 중 0개가 검증됨

5종 전부에서 선택 결과가 "가장 빠른 feasible rollout"과 일치합니다. 즉 flow · 거리 · 여유 · 거칠기 · 이탈 다섯 항은 지금까지 동점 처리 외에 아무 일도 하지 않았습니다. 가중치도 근거 없이 정한 값입니다.

- 대량 인스턴스에서 각 항을 껐다 켜며 선택이 실제로 바뀌는지 측정합니다.

- 바뀌지 않으면 제거해주세요.

- 바뀌는 항은 가중치 sweep. makespan · 안전 여유 · 이동거리의 Pareto 관계를 그립니다.

성공지표  남은 항마다 "이 항이 없으면 이런 인스턴스에서 이렇게 나빠진다"는 한 줄과 그 예시

B3.  cost의 agent 수 정규화

makespan은 agent 수와 무관하지만 flow time · 이동거리 · 여유 부족량은 agent 수(또는 쌍 수)에 비례해 자랍니다. 2명에서 맞춘 가중치가 8명에서는 전혀 다른 균형이 됩니다.

- agent 수로 나눌 항과 쌍 수로 나눌 항을 구분합니다.

- 정규화 후 같은 가중치가 n에 걸쳐 같은 순위를 만드는지 확인.

성공지표  n=2에서 튜닝한 가중치로 n=8에서도 합리적 선택이 나옴

B4.  terminal cost의 과소추정 보정

유한 horizon 너머는 임계경로 lower bound로 대체하는데, 이 하한은 충돌을 무시합니다. 
agent가 많고 혼잡할수록 실제 시간과 차이가나고, 이러면 Planner가 실제로 안되는 trajectory를 된다고 평가할 수 있습니다.

- 이미 계측기가 있습니다 — outputs/wm/<시나리오>/switches.png의 "예측 잔여시간"과 "실제 잔여시간" 두 곡선의 간격이 곧 오차입니다.

- 병목 통과 용량을 반영한 하한으로 개선.

성공지표  agent 수별 예측-실제 오차 곡선이 평평해짐

B5.  4명 이상에서의 비교 기준 재정비

coordination A*는 3-agent에서 이미 10초이고 4명부터는 격자가 폭발해 돌지 않습니다. 
지금의 4자 비교표는 agent를 늘리는 순간 성립하지 않습니다.

- 하한은 임계경로를 그대로 유지합니다 (agent 수와 무관하게 계산 가능).

- 상한 baseline을 확장 가능한 것으로 교체 — 순차 실행과 우선순위 계획은 n이 커져도 돌아갑니다.

- coordination A*는 2–3명 구간의 최적성 기준점으로 남깁니다.

성공지표  n=8에서도 하한 · baseline · 제안 3자 비교표가 나옴

B6.  실패 모드 자동 분류

대량으로 돌리면 실패가 나옵니다. "몇 % 실패"만으로는 A가 무엇을 고쳐야 할지 알 수 없습니다.

- deadlock / livelock / mode 집합에 답이 없음 / cost가 오판 / 애초에 풀 수 없는 인스턴스 — 다섯을 구분합니다.

- "mode 집합에 답이 없음"은 작은 인스턴스에서 전수 탐색으로 확인 가능합니다. A4의 직접적인 근거가 됩니다.

성공지표  실패 인스턴스마다 원인 라벨과 재현 seed가 붙어 A에게 넘어감

5. Git

저장소 구조

mahoi-wm/

├─ .gitignore              outputs/ · bench/runs/ · *.gif 제외

├─ .gitattributes          줄바꿈 정규화 (OS 차이로 인한 가짜 diff 방지)

├─ .github/CODEOWNERS      파일 소유권 — PR 리뷰어 자동 배정

├─ pyproject.toml          pip install -e .  → PYTHONPATH 문제 제거

├─ README.md               현재 성능 · 협업 규칙 · 구조

├─ docs/SCALEUP_PLAN.md    이 문서의 마크다운 판 (저장소 안에서 diff 가능)

│

├─ mahoi/

│   ├─ geometry.py world.py paths.py            8/18 재사용 — 동결

│   ├─ coordination.py validate.py viz.py       〃

│   └─ wm/

│       ├─ traj.py         [공유·동결]  데이터 계약

│       ├─ controller.py   [A]

│       ├─ worldmodel.py   [A]

│       ├─ modes.py        [A]  신규 — A1의 결과물

│       ├─ planner.py      [B]

│       ├─ costs.py        [B]  신규 — cost 항을 planner에서 분리

│       ├─ execute.py      [공유]  변경 시 PR + 양쪽 승인

│       └─ viz.py          [공유]  대체로 함수 추가만

├─ scripts/                실험 · 검증 · 덱용 그림

├─ bench/                  [B 전용]  대량 평가 — README.md에 B1 지시서

├─ tests/                  [공유]  contract · safety · regression

├─ results/                요약 수치만 (JSON/CSV). 그림은 커밋하지 않음

├─ report/                 발표 덱

└─ outputs/                .gitignore — 재생성 가능

결과 파일 정책

그림과 GIF를 커밋하지 않는 대신 요약 수치는 results/에 JSON·CSV로 남깁니다.

브랜치와 리뷰

- 각자 이름에 맞는 브렌치를 파놓을 테니, 본인 브렌치에서 작업 하시면 됩니다.
커밋후에 말씀해주시면 제가 머지하겠습니다.